## Slide 1: Scrum
Metodologia Ágil

## Slide 2: Agenda
Metodologias Ágeis
Scrum
Scrum para a Titans
Titans Airlines

## Slide 3: Metodologias Ágeis
O que são?

## Slide 4: Scrum
Scrum é um framework estrutural que está sendo usado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos desde o início de 1990. Scrum não é um processo ou uma técnica para construir produtos; em vez disso, é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. O Scrum deixa claro a eficácia relativa das práticas de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, de modo que você possa melhorá-las.

## Slide 5: Scrum – Quem usa?

## Slide 6: Scrum – Quem inventou?
Jeff Sutherland
Ken Schwaber

## Slide 7: Haka Maori
Espírito de equipe
Foco no objetivo, construído e energizado
Colaboração radical
Anseio de aniquilar
Excitação universal

## Slide 8: Stakeholder/Costumer

## Slide 9: O Time – Product Owner

## Slide 10: O Time – Scrum Master

## Slide 11: O Time – Scrum Team

## Slide 12: Implementação
Escolha seu Product Owner
  Responsável pela visão do que você vai fazer ou conseguir
  Contato direto com os Costumers
  Leva em consideração os riscos e benefícios
Escolha do seu Time
  Quem tem habilidade para construção do projeto?
  Recomenda-se equipes pequenas (de 3 a 9 pessoas)
Escolha do Mestre Scrum
  Ele orienta a equipe e elimina os obstáculos
  O que deixa a equipe mais lenta?

## Slide 13: Implementação
Pendências do Produto (Backlog)
  Lista com tudo que precisa ser feito
  Estimativa de esforço (Burndown Chart)
  Utilizar da Sequência Fibonacci ou de Tamanhos para os pesos
Planejamento da Sprint
  Olhar o Backlog e selecionar o que pode ser feito na Sprint
  Verificar a Velocidade da Equipe
  Definir os objetivos da Sprint
  Na próxima Sprint, selecionar o mesmo peso de pendências ou mais
  Fazer o KanBan ou Quadro Scrum (1ª Sprint)
  Gráfico de Burndown (Atualizar a cada Sprint)

## Slide 14: Burndown Chart

## Slide 15: Implementação
Daily Meeting
  O que você fez ontem para ajudar a equipe na Sprint?
  O que você vai fazer hoje para ajudar a equipe?
  Existe algum obstáculo impedindo você de alcançar o objetivo da Sprint?
Sprint Review
  Reunião para avaliação do que deu certo e do que pode melhorar
  Aprimoramento das atividades (Kaizen)
  Mensurar a Velocidade do Time
  Retornar ao ponto 3

## Slide 16: Scrum

## Slide 17: Scrum para a Titans
Product Owner e Scrum Master são nossos gerentes de projeto
Stakeholders ou Costumers são os nossos capitães
Sprints são nossos Pontos de Controle
Daily Meeting são reuniões semanais
Não houve (ainda) implementação do Burndown Chart
A Titans está em mudança e estamos nos aperfeiçoando

## Slide 18: Scrum para Titans
Ferramentas Utilizadas:
  Trello
  GitHub
  Slack (tentativa frustrada, mas possível de migrarmos depois)

## Slide 19: Titans Airlines

## Slide 20: Regras do Jogo
Objetivo: Construir o melhor e mais bonito avião de palitos de madeira.
Número de Sprints: 7
Tempo de cada Sprint: 6 minutos (1 minuto para Sprint Review)
Definição de pronto: Nada é aceito a menos que o cliente tenha aceitado.
Meta: Maximizar o retorno do investidor. Isto é, maximizar o valor do negócio aplicado em cada sprint.

## Slide 21: Sprint 1
História: O avião tem que ter... | Valor
Corpo | 20
Janelas | 10
Cockpit | 3
Logo da Titans | 3
Porta | 3
Trem de Pouso | 3
Bandeira do Brasil | 4
Flaps | 5
Piloto | 4
Deve ser um transformer | 7

## Slide 22: Sprint 3
História: O avião tem que ter... | Valor
Cauda | 2
Aerodinâmico | 2
Nome | 7
Piloto | 8
Deve ser um transformer | 10

## Slide 23: Sprint 4
História: O avião tem que ter... | Valor
Cauda | 5
Asas | 12
Ser simétrico | 6

## Slide 24: Referências
http://www.velocitypartners.net/blog/2017/06/13/scrum-lego-simulation-agile-game/
http://scrumtrainingseries.com/
O Dobro de Trabalho em Metade do Tempo – Jeff Sutherland
Scrum.Org
Scrum.Inc