## Slide 1: Relatório de Combate
Ponto de Controle 2

## Slide 2: V
Vertical Spinner

## Slide 3: Cronograma inicial
Estrutura
Modificar o CAD com detalhes
Realizar simulações dinâmicas e estáticas de esforços mecânicos
Testar os componentes de forma individual por meio de protótipos
Eletrônica
Elaborar o código de controle
Verificar a funcionalidade dos componentes escolhidos
Testar a movimentação do robô

## Slide 4: Objetivos Alcançados
Estrutura
Modificações finais do CAD
Elaboração do protótipo de movimentação
Eletrônica
Confecção da placa de testes
Término do código de controle
Testes e verificação da movimentação e controle

## Slide 5: Problemas Enfrentados
Estrutura
Simulações
Materiais
Peso
Eletrônica
Espaço interno
Dissipação de calor

## Slide 6: Resultados

## Slide 7: Nova arma

## Slide 8: Obrigado!
Ponto de Controle 1