## Slide 1: Relatório de Gestão
Ponto de Controle 1

## Slide 2: Sprint 1
Prós
Trabalho em outras áreas
Número reduzido de reuniões presenciais
Contras
Adaptação com a metodologia
Gestão de tempo
Descontentamento com a posição dentro da equipe
Destaques:
  Matheus Pereira
  Ygor Borgonove

## Slide 3: Sprint 2
Prós
Conclusão das atividades com êxito
Empenho e entendimento da metodologia
Contras
Falta de Comunicação
Destaques:
  Nauam Reis
  Filipe Freitas

## Slide 4: Sprint 3
Prós
Integração
Comunicação
Mais encontros
Contras
Queda de produção
Ociosidade
Atraso
Destaques:
  Elpídio Cândido
  Vitor Almeida

## Slide 5: Sprint 4
Prós
Produtividade em alta para terminar as apresentações
Finalização das atividades
Contras
Falta de planejamento para as próximas semanas
Não utilização do Trello
Destaques:
  Daniel Carvalho
  Ygor Borgonove

## Slide 6: Resultados
Chart: Respostas aos Questionários Semanais
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Porcentagem de respostas | 77.27 | 68.18 | 77.27 | 61.9

## Slide 7: Resultados
Chart: 
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Atividades Completas | 92.85 | 58.82 | 84.61
Na equipe | 71.75 | 40.1 | 65.38

## Slide 8: Obrigado!
Ponto de Controle 1